Catalogue des développements

Assortis · ICA · IBF  |  Janvier 2026

Objet du document Présenter chaque point de développement avec une description fonctionnelle clarifiée, son emplacement cible et une zone réservée à l’insertion d’une capture d’écran.

# Répartition

| Plateforme | Nombre de fonctionnalités |
| --- | --- |
| Assortis | 39 |
| Assortis / ICA | 2 |
| ICA | 11 |
| IBF | 1 |

53 points de développement recensés

Mise à jour des preuves visuelles - 18 août 2026. La capture insérée ci-dessous a été obtenue sur l’espace connecté organization-user. La session existante a permis de vérifier le tableau de bord et l’accès aux modules principaux. Après déconnexion, les tentatives de connexion aux comptes admin, expert et organization sont restées sur le formulaire de connexion, sans message d’erreur ni ouverture de session. Les éléments qui dépendent de ces rôles restent donc classés Non vérifiable. Les captures ne prouvent que les écrans et modules effectivement visibles ; elles ne prouvent pas les flux non exécutés.

# 01. MatchOrgs

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | DTA ; My Projects ; e-mails envoyés aux cinq contacts les plus récents des organisations non membres |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | La page Matching Projects existe avec alertes, filtre « Relevance Score » et export. Le rapprochement consentement leader/partenaire et les notifications de mise en relation n’ont pas été observés. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Matching Projects /calls/active |

Description fonctionnelle. Détecter, pour les opportunités très pertinentes, les organisations ayant un niveau de pertinence similaire, permettre aux membres d’exprimer leur intérêt comme leader ou partenaire, enregistrer automatiquement le projet dans My Projects et notifier les correspondances confirmées. Afficher également les 10 organisations les mieux adaptées. Pour les non-membres, proposer un parcours limité par e-mail afin de favoriser l’abonnement.

Preuve visuelle - Matching Projects et ses alertes sont proposés depuis le tableau de bord. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 02. MatchExperts

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | DTA ; My Projects ; e-mails aux organisations non membres ; SIP |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | La recherche d’experts, les filtres et l’accès au CV existent. Les opt-ins par opportunité, les notifications et l’accès CV selon crédits n’ont pas été vérifiés. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Experts Search /search/experts ; My CV |

Description fonctionnelle. Permettre aux membres de suivre les experts intéressés par une opportunité et d’accéder à leur CV selon leurs droits ou crédits. Afficher les 10 experts les mieux adaptés au projet. Étendre le parcours par e-mail aux non-membres et aux experts avec ou sans SIP, avec une offre gratuite limitée pour les non-abonnés.

Preuve visuelle - l’accès Experts est proposé depuis le tableau de bord ; les flux experts détaillés ne sont pas démontrés. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 03. Project References

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Awards, dans le profil de chaque organisation |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Un écran Project References permet de créer, rechercher et filtrer des références et affiche le nombre de documents. La génération depuis un award, l’export bailleurs/langues et la validation complète n’ont pas été démontrés. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | My Organization > Project References /organizations/project-references |

Description fonctionnelle. Créer automatiquement une fiche de référence en brouillon à partir de chaque contract award, préremplir les données disponibles, permettre la validation et la modification par l’organisation ou Assortis, puis exporter la fiche dans différents formats bailleurs et langues. Conserver une seule langue originale modifiable.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 04. Ref-Pro

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Awards, dans le profil de chaque organisation |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun outil Ref-Pro ni action d’enrichissement IA de référence n’a été trouvé dans les écrans accessibles. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Project References |

Description fonctionnelle. Permettre aux organisations de joindre les ToR et rapports de projet à une référence, puis utiliser Ref-Pro pour enrichir la description détaillée du projet et les services fournis.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 05. Project Keywords

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | DTA |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune extraction ou affichage de mots-clés de projet n’a été observé dans les écrans chargés. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Matching Projects |

Description fonctionnelle. Extraire automatiquement les mots-clés d’un projet et les afficher à proximité de sa description afin de faciliter la compréhension rapide de son contenu.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 06. Relevance

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | DTA |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Matching Projects propose un filtre « Relevance Score » et se présente comme des opportunités personnalisées. La barre colorée et le calcul détaillé n’ont pas été observés faute de résultats chargés. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Matching Projects /calls/active |

Description fonctionnelle. Afficher un pourcentage et une barre colorée représentant la pertinence d’une opportunité pour le client, calculée à partir de la correspondance entre les sous-secteurs du projet et ceux du profil de l’organisation issus de ses contrats attribués.

Preuve visuelle - Matching Projects est présenté comme un module de matching personnalisé. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 07. Organisation Profile Updating

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Profil de chaque organisation |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Le profil organisation contient informations, contacts, expertise, contrats attribués et indique que les mises à jour deviennent vérifiées après revue BUSOP. Le bouton Edit Profile est désactivé pour ce compte de test. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation ; admin |
| Emplacement / écran vérifié | My Organization’s Profile /organizations/my-organization ; BO BUSOP |

Description fonctionnelle. Autoriser toute organisation, cliente ou non, à mettre à jour son profil et à ajouter des contract awards. Soumettre les changements à validation Assortis avant publication et permettre le dépôt de preuves d’attribution, ToR et rapports de projet exploitables par les outils IA.

Preuve visuelle - l’accès My Organization est visible depuis le tableau de bord. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 08. CVIP & CV-UP

| Plateforme | Assortis / ICA |
| --- | --- |
| Where | CVIP |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun espace CVIP/CV-UP ICA n’est accessible avec les quatre comptes fournis. |
| Rôle testé | Expert ; admin |
| Emplacement / écran vérifié | My CV ; BO |

Description fonctionnelle. Améliorer CVIP et activer CV-UP afin que les nouveaux CV enregistrés soient ajoutés automatiquement au CVIP. Prévoir un CVIP pour chaque membre ICA.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 09. CV-Pro

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | CV de l’expert |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | L’expert dispose de My CV et d’un espace Documents. Le dépôt de ToR/rapports pour enrichissement IA du CV n’a pas été observé. |
| Rôle testé | Expert |
| Emplacement / écran vérifié | My Account ; My CV |

Description fonctionnelle. Permettre aux experts de déposer les ToR et rapports des projets auxquels ils ont participé afin d’enrichir le contenu de leur CV. Le service peut être intégré au SIP.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 10. Online Payment

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | My Basket, à créer sous My Profile des organisations et des experts |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Le panier de formation est visible, mais aucun panier de paiement connecté au BO/Revolut n’a été démontré. |
| Rôle testé | Organisation ; expert ; admin |
| Emplacement / écran vérifié | En-tête ; BO |

Description fonctionnelle. Mettre en place un paiement en ligne connecté au Back Office et à Revolut pour les achats effectués par les organisations et les experts.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 11. National Tenders Registration

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Sources du Data Extractor |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Les sources du Data Extractor ne sont pas accessibles depuis les rôles de test. |
| Rôle testé | Admin |
| Emplacement / écran vérifié | BO Workbench |

Description fonctionnelle. Ajouter de nouvelles sources nationales au Data Extractor et étudier la reprise de cette activité technique par BRI.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 12. ToR-AI Tool

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Onglet Tools du site public ; profils des organisations et experts |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun onglet public Tools ni outil ToR-AI n’a été trouvé. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Site public / profils |

Description fonctionnelle. Créer un outil payant capable de rédiger de nouveaux termes de référence à partir d’un large corpus d’exemples, accessible aux bailleurs, organisations et experts.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 13. Automated Expert Follow-up

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | CV de l’expert et communications automatisées |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun scénario d’automatisation de relance expert n’a été affiché. |
| Rôle testé | Expert |
| Emplacement / écran vérifié | My Account ; My CV |

Description fonctionnelle. Automatiser le maintien du contact avec les experts aux moments clés de leurs missions et solliciter des recommandations d’autres experts, avec éventuellement une contrepartie telle qu’une période d’abonnement SIP.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 14. Contact Details Enrichment

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Profil des organisations ; CV des experts |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Les profils organisation et expert prévoient des coordonnées structurées. L’enrichissement automatique/LinkedIn/WhatsApp et l’organigramme ne sont pas confirmés. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | My Organization’s Profile ; My Account |

Description fonctionnelle. Compléter les coordonnées des organisations et experts, structurer les contacts des organisations sous forme d’organigramme et intégrer des canaux tels que LinkedIn ou WhatsApp, avec enrichissement périodique depuis des sources autorisées.

Preuve visuelle - l’accès à l’espace organisation est visible depuis le tableau de bord. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 15. General Information of Interest

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Site public assortis.com et mailings DTA/SIP |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | L’accès Training est présent pour les rôles connectés. La page de livres/publications et les mailings ciblés ne sont pas vérifiés. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Navigation Training |

Description fonctionnelle. Créer une page de partage de livres, publications et formations, puis diffuser les contenus pertinents dans les e-mails DTA ou SIP selon les secteurs d’intérêt.

Preuve visuelle - le module Training est visible depuis le tableau de bord. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 16. Interactive Map

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Carte du site public assortis.com |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune carte interactive ni indicateur pays n’a été observé. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Site public ; Stats |

Description fonctionnelle. Afficher une carte interactive avec le nombre de projets en cours, d’experts travaillant dans chaque pays et d’experts nationaux.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 17. Country Hubs

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Country Hubs |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun Country Hub ni données financières locales n’a été observé. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Site public |

Description fonctionnelle. Réactiver ultérieurement les Country Hubs et y ajouter des données locales utiles aux offres, notamment les coûts d’hébergement, de location ou d’achat de véhicules et les taxes.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 18. CV Reference Contact Extraction

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | CV de l’expert |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune extraction de contacts de références CV n’a été observée. |
| Rôle testé | Expert |
| Emplacement / écran vérifié | My CV |

Description fonctionnelle. Extraire automatiquement les coordonnées figurant dans les blocs de références des CV, identifier les contacts et évaluer leur intérêt commercial ou opérationnel.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 19. Donor Representation / Procurement

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Section Representation ou future section Procurement |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun espace Representation/Procurement, vote ou forum n’a été observé. |
| Rôle testé | Admin ; organisation |
| Emplacement / écran vérifié | BO ; navigation organisation |

Description fonctionnelle. Créer un espace de représentation auprès des bailleurs permettant de proposer des sujets, de les classer par vote et d’échanger dans un forum dédié, potentiellement intégré à une offre Procurement.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 20. Link CV Experiences to Awards

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | CV et Awards |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun lien vérifiable entre expériences de CV et awards n’a été observé. |
| Rôle testé | Expert ; organisation |
| Emplacement / écran vérifié | My CV ; Project References |

Description fonctionnelle. Relier les expériences projet d’un CV aux projets attribués présents dans la base, enrichir les descriptions d’activités et afficher, depuis un award, les experts ayant travaillé sur le projet.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 21. Expert Cost Statistics

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Onglet Stats, réservé aux membres |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune collecte de tarifs experts ni statistique dédiée n’a été observée. |
| Rôle testé | Expert ; organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Stats |

Description fonctionnelle. Collecter les honoraires signés par les experts avec le pays, la période, la durée, la séniorité et les avantages, puis produire des statistiques accessibles aux membres. Prévoir une enquête initiale et des relances après les nouvelles missions.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 22. Organisation Profile by Sub-sectors and Keywords

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | DTA et profil de l’organisation |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Le profil organisation comporte Sectors of Expertise et Matching Projects utilise le matching. Les mots-clés combinés du profil ne sont pas vérifiés. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | My Organization’s Profile ; Matching Projects |

Description fonctionnelle. Conserver une combinaison de sous-secteurs et de mots-clés dans les profils et critères DTA, avec un usage renforcé des mots-clés pour les entreprises actives dans les fournitures et biens.

Preuve visuelle - Matching Projects et My Organization sont visibles depuis le tableau de bord. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 23. Publish a Tender

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Onglet Tools du site public assortis.com |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Le Posting Board est présent dans la navigation et le tableau de bord annonce la publication/gestion de vacances. La publication d’un tender payant n’a pas été exécutée. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Posting Board ; tableau de bord organisation |

Description fonctionnelle. Permettre à toute organisation de publier un appel d’offres sur Assortis contre paiement, y compris pour les achats liés aux incidentals de projets en cours.

Preuve visuelle - le Posting Board est décrit comme un espace de publication et de gestion des vacances. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 24. Tender Manager Chatbot Assistant

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | My Projects |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Un bouton AssortisBot est visible, mais son périmètre Tender Manager et les conseils contextuels n’ont pas été vérifiés. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | En-tête de la plateforme |

Description fonctionnelle. Guider les Tender Managers dans le processus d’appel d’offres, recommander les prochaines actions et proposer des mini-tutoriels ou conseils contextuels aux endroits clés de la plateforme.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 25. Relevant Open Tenders Counter

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Site public assortis.com ; page d’accueil de chaque membre |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Matching Projects expose les alertes personnalisées sur cinq jours. Aucun compteur global de tenders pertinents sur la page d’accueil n’a été observé. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Matching Projects /calls/active |

Description fonctionnelle. Afficher le nombre d’appels d’offres ouverts et pertinents pour l’utilisateur ou l’organisation.

Preuve visuelle - le tableau de bord expose Matching Projects et ses alertes personnalisées. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 26. My Projects Enhancements

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | My Projects |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | My Projects propose pipeline, tâches, partenaires, organisations hub et création de projet/tâche. Commentaires, stockage documentaire et alertes de mise à jour ne sont pas vérifiés. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | My Projects /projects |

Description fonctionnelle. Ajouter les commentaires, le stockage de documents et les alertes de mise à jour. Améliorer l’analyse de marché par mots-clés et afficher les projets, partenaires et experts les mieux adaptés, avec scores de pertinence et possibilité d’étendre les résultats.

Preuve visuelle - le tableau de bord expose l’accès My Projects. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 27. Project-specific Search Actions

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | My Projects |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | My Projects et Experts Search permettent de créer des projets/tâches, rechercher des experts et ouvrir un aperçu pour les lier à une vacance. Les recommandations avancées restent non vérifiées. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | My Projects ; Experts Search |

Description fonctionnelle. Ajouter des recherches dédiées aux projets passés ou en cours, partenaires et experts correspondants. Identifier les CV déjà consultés ou ajoutés, proposer des bid writers et faciliter la publication de vacances d’experts liées au projet.

Preuve visuelle - le tableau de bord expose My Projects et l’accès à la recherche d’experts. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 28. Improve Search Tools

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Trois outils de recherche : Experts, Awards et Organisations |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Experts Search offre filtres détaillés, sauvegarde de recherche, onglets Projects/Awards/Organisations et Bid Writers. Les favoris, recommandations similaires et historiques demandés ne sont pas confirmés. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Experts Search /search/experts |

Description fonctionnelle. Améliorer les recherches Experts, Awards et Organisations avec sauvegarde, récupération, recommandations, marquage des CV consultés, fréquence des mots-clés, pertinence, favoris et historique des collaborations entre acteurs.

Preuve visuelle - l’accès Experts est visible ; la recherche avancée détaillée n’est pas prouvée par cette capture. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 29. CV-TOP

| Plateforme | Assortis / ICA |
| --- | --- |
| Where | Outils CV / Comparison Grid ICA |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun outil CV-TOP ou Comparison Grid ICA n’est visible pour les comptes testés. |
| Rôle testé | Expert ; admin |
| Emplacement / écran vérifié | My CV ; BO |

Description fonctionnelle. Évaluer et classer plusieurs CV à partir des exigences d’un ToR, pour les appels d’offres et les missions de mise en œuvre. Le service est destiné aux membres ICA et s’articule avec la Comparison Grid.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 30. In-house Vacancies Posting

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Onglet Tools ; My Profile des organisations |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Le Posting Board est accessible et présenté comme l’espace de publication/gestion de vacances. Le flux complet de publication interne n’a pas été testé. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Posting Board |

Description fonctionnelle. Améliorer le service de publication des offres internes des organisations.

Preuve visuelle - le Posting Board est accessible depuis le tableau de bord. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 31. Profiles – Internal Details and Subscription Criteria

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | My Profile de toutes les organisations et experts ; critères des organisations membres |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Les profils existent pour organisations et experts. Les détails internes et la modification tarifaire pays/secteurs ne sont pas accessibles avec le compte test. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | My Organization’s Profile ; My Account |

Description fonctionnelle. Ajouter des informations internes aux profils des organisations et experts, puis permettre aux organisations membres de modifier leurs pays et secteurs avec ajustement éventuel de la tarification.

Preuve visuelle - l’accès My Organization et My Account est visible depuis le tableau de bord. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 32. Market Analysis & Trends

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Onglet Statistics du site public assortis.com |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | Un onglet Stats est accessible et le tableau de bord mentionne market insights, trends et performance indicators. Les statistiques standard/sur mesure et leur formulaire ne sont pas démontrés. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Stats ; tableau de bord organisation |

Description fonctionnelle. Développer une offre de statistiques standard et sur mesure, avec un formulaire de demande dédié.

Preuve visuelle - l’accès Statistics est visible depuis le tableau de bord. Capture : tableau de bord authentifié organization-user (18 août 2026).

# 33. Service Usage Percentage

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | My Profile de toutes les organisations et experts, membres ou non |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun taux d’usage individuel des services n’a été affiché. |
| Rôle testé | Organisation ; expert ; admin |
| Emplacement / écran vérifié | My Account ; BO |

Description fonctionnelle. Afficher le taux d’utilisation d’Assortis et identifier les services peu ou pas utilisés par chaque organisation ou expert.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 34. AI-assisted Procurement Advice

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Section Representation ou future section Procurement |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun espace de conseil Procurement assisté par IA n’a été observé. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Navigation accessible |

Description fonctionnelle. Proposer des conseils payants sur les procédures de passation de marchés, assistés par IA et complétés par un support humain lorsque nécessaire, selon plusieurs formules de service.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 35. Certified Translators

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Onglet Tools du site public assortis.com |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun service de traducteurs certifiés n’a été observé. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Navigation accessible |

Description fonctionnelle. Proposer ultérieurement un service permettant d’identifier ou solliciter des traducteurs certifiés.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 36. Fiercest Competitors

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Page d’accueil My Projects |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun classement des concurrents les plus fréquents n’a été observé. |
| Rôle testé | Organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Stats ; My Projects |

Description fonctionnelle. Identifier les entreprises contre lesquelles l’organisation a perdu le plus d’appels d’offres.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 37. Meet My Peers

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Depuis le CV de l’expert |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune fonction de mise en relation d’experts par pays n’a été observée. |
| Rôle testé | Expert |
| Emplacement / écran vérifié | My Account ; My CV |

Description fonctionnelle. Permettre aux experts travaillant dans un pays d’identifier d’autres experts présents dans ce même pays.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 38. Private Expert Document Storage

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | My Profile de chaque expert |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | L’espace My Documents de l’expert annonce la gestion de documents téléversés et de fichiers privés. L’ajout/consultation de fichier n’a pas été exécuté. |
| Rôle testé | Expert |
| Emplacement / écran vérifié | My Account > My Documents |

Description fonctionnelle. Permettre aux experts de stocker dans leur profil des documents privés accessibles uniquement par eux.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 39. AI CV Broadcasting

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Profil/CV de l’expert et communications ciblées aux organisations |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune diffusion IA de CV vers des organisations n’a été observée. |
| Rôle testé | Expert ; organisation |
| Emplacement / écran vérifié | My CV ; Experts Search |

Description fonctionnelle. Diffuser le CV d’un expert vers les organisations potentiellement les plus intéressées, sur la base d’un matching IA.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 40. Expert CV Registration

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | My Profile de chaque expert |
| Statut | Partiellement implémenté |
| Justification / observations | My CV est accessible à l’expert et l’écran compte mentionne contenu, mise à jour et téléchargement du CV. L’enregistrement complet d’un nouveau CV n’a pas été exécuté. |
| Rôle testé | Expert |
| Emplacement / écran vérifié | My CV /experts/my-cv/dashboard ; My Account |

Description fonctionnelle. Permettre aux experts d’enregistrer directement leur CV depuis leur espace personnel.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 41. Organisation Scoring Improvement

| Plateforme | Assortis |
| --- | --- |
| Where | Depuis le CV des experts |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune logique de scoring organisation à partir des CV n’a été observée. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Organisation profile ; Experts Search |

Description fonctionnelle. Améliorer la notation des organisations à partir des expériences passées déclarées dans les CV des experts et, si pertinent, compléter la collecte par e-mail.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 42. Consortium Requirements

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | DTA ICA |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune estimation IA des exigences de consortium n’a été observée. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Matching Projects |

Description fonctionnelle. Estimer par IA les futures exigences de consortium lorsqu’elles ne sont pas encore publiées, en apprenant des PIN et appels ultérieurs, avec différenciation par bailleur et scénarios standard ou strict. Appliquer la fonctionnalité aux opportunités dépassant un seuil de pertinence configurable, fixé par défaut à 80 %.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 43. Experts Requirements

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | DTA ICA |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune estimation IA des profils d’experts requis n’a été observée. |
| Rôle testé | Organisation ; utilisateur d’organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Matching Projects ; Experts Search |

Description fonctionnelle. Estimer le nombre et les profils des experts clés requis lorsque les ToR ne sont pas disponibles, en utilisant l’historique des PIN et ToR et en tenant compte des différences entre bailleurs.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 44. ICA-Match

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | DTA ICA |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun espace ICA-Match n’est accessible avec les comptes fournis. |
| Rôle testé | Admin ; organisation |
| Emplacement / écran vérifié | BO ; Matching Projects |

Description fonctionnelle. Proposer les meilleures combinaisons de membres ICA répondant aux exigences d’un appel d’offres, avec score de couverture, membre local, inclusion d’un membre pertinent sans référence éligible et complément éventuel par des organisations non ICA. Proposer aussi les meilleurs Top Experts locaux et internationaux.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 45. Comparison Grid

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | Onglet Tools ; My Projects |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune Comparison Grid ICA n’est visible. |
| Rôle testé | Admin ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | BO ; My CV |

Description fonctionnelle. Générer ou importer les critères d’évaluation, permettre leur modification et leur pondération, comparer un nombre illimité de CV, puis les classer visuellement selon la grille. Prévoir un compteur si le service est facturé à l’usage.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 46. Ref-on-M / Ref-sur-Mesure

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | My Projects |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun outil Ref-sur-Mesure ou génération de références adaptée n’a été observé. |
| Rôle testé | Organisation |
| Emplacement / écran vérifié | Project References |

Description fonctionnelle. Créer des références adaptées à un nouvel appel d’offres à partir de mots-clés, ToR et rapports de projets antérieurs, tout en reprenant les données structurées de la référence mère.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 47. Methodology Visual Improvement Tool

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | My Projects |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun outil d’amélioration visuelle de méthodologie n’a été observé. |
| Rôle testé | Organisation ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | Navigation accessible |

Description fonctionnelle. Prévoir un outil permettant d’améliorer la présentation visuelle des méthodologies, à cadrer ultérieurement.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 48. CV-UP for Members

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | CVIP de chaque membre ICA |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun CV-UP spécifique aux membres ICA n’est accessible. |
| Rôle testé | Expert ; admin |
| Emplacement / écran vérifié | My CV ; BO |

Description fonctionnelle. Rendre rapidement CV-UP accessible aux membres ICA via leur CVIP.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 49. MPIS for Members

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | Emplacement à définir après cadrage |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun CRM MPIS pour membres ICA n’est visible. |
| Rôle testé | Admin |
| Emplacement / écran vérifié | BO Workbench |

Description fonctionnelle. Étudier la possibilité de proposer le CRM MPIS aux membres ICA.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 50. IT Help-desk

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | Emplacement à définir après cadrage |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun service IT Help-desk ICA n’est visible. |
| Rôle testé | Admin ; organisation |
| Emplacement / écran vérifié | BO ; navigation accessible |

Description fonctionnelle. Étudier la mise à disposition d’un service d’assistance informatique aux membres ICA.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 51. Top Experts Match

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | DTA ICA, pour les Top Experts et les membres ICA |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucun DTA ICA/Top Experts Match n’est accessible avec les comptes fournis. |
| Rôle testé | Admin ; expert |
| Emplacement / écran vérifié | BO ; My CV |

Description fonctionnelle. Envoyer aux Top Experts un DTA limité aux opportunités Assortis, indiquer le membre ICA le plus pertinent pour chaque opportunité et afficher aux membres les correspondances avec les ICA Top Experts.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 52. ICA Gold Library

| Plateforme | ICA |
| --- | --- |
| Where | Library, dans l’onglet Tools |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Aucune ICA Gold Library ni outil de bonnes pratiques IA n’est visible. |
| Rôle testé | Admin ; organisation |
| Emplacement / écran vérifié | BO ; navigation accessible |

Description fonctionnelle. Créer une bibliothèque exclusive de documents techniques, ToR et rapports, enrichie par les réseaux ICA et les bailleurs. Développer un outil IA de bonnes pratiques capable d’analyser les forces et faiblesses sectorielles d’un pays et de proposer des interventions adaptées à partir d’expériences comparables.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.

# 53. Efficy & P-Drive Knowledge Search

| Plateforme | IBF |
| --- | --- |
| Where | Efficy et Drives |
| Statut | Non vérifiable |
| Justification / observations | Efficy et P-Drive ne sont pas accessibles depuis les comptes de test ; aucun moteur de recherche historique n’a été observé. |
| Rôle testé | Admin |
| Emplacement / écran vérifié | BO Workbench |

Description fonctionnelle. Créer un moteur de recherche intelligent sur les informations historiques d’Efficy et du P-Drive, incluant les partenaires, experts et offres passées, y compris les dossiers non remportés.

Aucune capture insérée : la fonctionnalité correspondante n’était pas visible dans le périmètre effectivement accessible, ou son flux détaillé n’a pas été exécuté.